[image: image1.png]



РЕСПУБЛИКА КРЫМ

СОВЕТСКИЙ  РАЙОН

КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 апреля  2018 года                № 58
Об утверждении муниципальной  целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Красногвардейского сельского поселения  Советского района Республики Крым на 2018-2020 годы»
            В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.2 Поручения Президента Российской Федерации В.В.Путина от 20.02.2015г. №ПР-287, решением сессии Красногвардейского сельского совета от 25.06 2015г № 2 « О Положении  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования Красногвардейское сельское поселение Советского района Республики Крым, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации»,  постановлением администрации Красногвардейского сельского поселения Советского района от 09.12.2015 года № 73-1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красногвардейское сельское поселение Советского района Республики Крым», руководствуясь Уставом Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым и в целях обеспечения мероприятий по повышению качества автомобильных дорог общего пользования местного значения Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым, администрация  Красногвардейского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную целевую программу «Модернизация и развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения Красногвардейского сельского поселения Советского  района Республики Крым  на 2018-2020 годы» (Приложение № 1)

   
2. Заведующей сектором бухгалтерского учёта, бюджета и доходов  Администрации Красногвардейского сельского поселения  предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Красногвардейского сельского поселения Советского   района Республики Крым  на 2018-2020годы». 
          3.Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой программы  «Модернизация и развитие дорог общего пользования местного значения Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым  на 2018-2020 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств  местного бюджета и межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов и нормативами финансовых затрат на содержание автомобильных дорог.
   
4. Исполнителем  программы определить администрацию Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым»
Председатель Красногвардейского сельского совета -

глава администрации 

Красногвардейского сельского поселения                             Л.Н.Шкурина
Приложение 1

к постановлению администрации

Красногвардейского сельского поселения
от  11.04  2018 г. № 58 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
 ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Красногвардейского сельского поселения 
Советского района Республики Крым  на 2018-2020 годы»
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Красногвардейского сельского поселения 
Советского района Республики Крым  на 2018-2020 годы
	Наименование муниципальной программы
	-
	Муниципальная целевая программа «Модернизация и развитие дорог общего пользования местного значения Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым  на 2018-2020 годы» (далее - Программа).



	Основания для разработки  муниципальной программы
	-
	Положение о  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования Красногвардейское сельское поселение Советского района Республики Крым  от 25.06.2015  решение 10-ой сессии № 2

	Заказчик муниципальной программы


	-
	Красногвардейское сельское поселение Советского района Республики Крым

	Ответственный исполнитель муниципальной  программы

Соисполнители  муниципальной  программы

Подпрограммы муниципальной программы


	-
	Администрация сельского поселения  Советского района Республики Крым, 

-----

-------

	Цели муниципальной программы
	-
	развитие современной и эффективной  автомобильно-дорожной инфраструктуры

	Основные задачи муниципальной программы

Показатели (индикаторы) муниципальной программы

	-

-


	содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги; 

сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

реализация новых национальных  стандартов при обустройстве пешеходных переходов и других дорожных сооружений;

паспортизация автомобильных дорог  общего пользования местного значения и занесение результатов обследования в автоматизированный банк дорожных данных ТИТУЛ-2005 (версия базы данных 128

   Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения общего пользования,  не отвечающих нормативным    требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог поселения   

     Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог поселения

                

	Сроки реализации  муниципальной программы


	-
	2018 – 2020 годы

	Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	-
	общий объем финансирования Программы  составляет:

в 2018-2020 годах –  36 600,00 тыс. рублей,

в том числе:                         

средства бюджета Республики Крым  –   0,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 0,0  тыс. рублей                            

Объем финансирования по годам:

2018 год –  12 200,0 тыс. рублей;

2019 год –  12 200,0 тыс. рублей;

2020 год –  12 200,0 тыс. рублей.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	-
	реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: 

содержание и ремонт автомобильных дорог  общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности.


Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1.1. Влияние развития сети автомобильных дорог на экономику           Красногвардейского сельского поселения 
Советского района Республики Крым
Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта – автомобильный наиболее доступен, а автомобильные дороги – доступны  абсолютно всем гражданам страны, водителям  транспортных средств, пассажирам и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства автомобильных дорог, их реконструкция, ремонт,  капитальный ремонт и содержание  также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

- удобство, комфортность и безопасность передвижения; 

- скоростная и  пропускная способность; 

- экономичность движения и стоимость содержания; 

- долговечность и экологическая безопасность.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь, для пользователей автомобильных дорог;

- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров;

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

- повышению транспортной доступности;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации.

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития поселения.

1.2. Проблемы развития автомобильных дорог  общего пользования местного значения в Красногвардейском сельском поселении 
Советского   района Республики Крым
В настоящее время протяженность автомобильных дорог  общего пользования местного значения сельского поселения, находящихся в муниципальной собственности   составляет 17,686 км. 
Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги.  И при выполнении, которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Доля автомобильных дорог  общего пользования местного значения автомобильных дорог в  Красногвардейском сельском поселении, не отвечающих нормативным требованиям, в 2018 году составляет  80 процентов. 

Для улучшения показателей по Красногвардейскому сельскому поселению  необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог. Для автомобильных дорог  общего пользования местного значения на капитальный ремонт, ремонт и содержание ежегодно требуется более 3,0 млн. рублей.
Вместе с тем с учетом сложной финансово-экономической обстановки бюджета районном и Республики Крым,  местным бюджетом на 2018 год на капитальный ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог  общего пользования местного значения  предусмотрено    0   тыс. рублей ( процентов от норматива).

В связи с отсутствием денежных средств в местном бюджете, финансирование на содержание  автомобильных дорог  общего пользования местного значения будет происходить поэтапно с ежегодным увеличением на    5 - 10% .  

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на  автомобильных дорогах поселения.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения в Азовском сельском поселении  позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в регионе, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог поселения и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Привлечение финансовых ресурсов бюджетной природы на мероприятия по содержанию, ремонту и строительству наших дорог  предусматривается на  все 29 автомобильных дорог местного значения на основе данных обследования, занесённых в автоматизированный банк дорожных данных  ТИТУЛ-2005.  
Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы
реализации, целевые индикаторы и показатели программы
Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

Срок реализации Программы - 2018-2020 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения».

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице №1

                                                                                                                            Таблица №1

	№ 
п/п
	Наименование индикатора
	Единица 
измерения
	Показатели по годам

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	

	1. 
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения общего пользования,  не отвечающих нормативным    требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог поселения            
	процентов
	80
	90
	90,4
	

	2. 
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог поселения            
	процентов
	100
	100
	100
	


Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования программы
Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями и сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения,  на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

2. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения,  на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

3. Мероприятия по строительству и реконструкции  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в соответствии с новыми национальными стандартами.
Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

4. Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым  бюджету  Красногвардейского сельского поселения на осуществление полномочий в сфере дорожной деятельности. 

Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных федеральными программами, программами Республики Крым и районными целевыми программами.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения будут определяться на основе результатов обследования дорог (в том числе лабораторных).

Объемы финансирования Программы представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

	№ 
п/п
	Наименование направлений    
использования средств Программы
	              Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Итого

(тыс.  руб.)


	
	
	2018
	2019
	2020
	

	1.
	Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения
	0
	0
	0
	0

	
	В том числе:
	
	
	
	

	1.1
	Бюджет Республики Крым
	---
	---
	---
	---

	1.2
	Местный бюджет
	12200,00
	12200,00
	12200,0
	36600,00

	2. 
	Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений      
на них, всего                   
	12200,00
	12200,00
	12200,0
	36600,00

	
	В том числе:                    
	
	
	
	

	
	Бюджет Республики Крым, всего         
в том числе:                    
	
	
	
	

	2.1
	содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них 
	12200,00
	12200,00
	12200,0
	36600,00

	3. 
	Местный бюджет, всего

в том числе:
	
	
	
	

	
	содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них    
	
	
	
	

	Всего по Программе                  
          
	12200,00
	12200,00
	12200,0
	36600,00

	В том числе:
	
	
	
	

	Бюджет Республики Крым
	
	
	
	

	Местный бюджет
	
	
	
	

	


Раздел 4. Механизм реализации, организация управления
И контроль за ходом выполнения программы
Управление реализацией Программы осуществляет  муниципальный заказчик Программы – Администрация Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия районного, областного и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными федеральными и другими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между подрядчиком Программы и исполнителем Программы, в том числе муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении № 1 к настоящей Программе, по этапам и объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания, автомобильных дорог осуществляется муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Красногвардейского сельского поселения Советского района  Республики Крым.

Исполнитель Программы – Муниципальное казённое учреждение «Отдел административно-хозяйственного обслуживания администрации Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым:

ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации программы
Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

«Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения дорожных условий, для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования. К числу социально-экономических последствий модернизации и развития,  автомобильных дорог  общего пользования местного значения  относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

улучшение транспортного обслуживания  населения, проживающего в сельской местности, за счет строительства и капитального ремонта  дорог;

создание новых рабочих мест;

снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорог общего пользования местного значенияах поселения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в поселении будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

протяженность участков  автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований, - 0,385 км;
Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям  автомобильных дорог общего пользования местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и строительства  автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне 90,4 процентов от общей протяженности автомобильных дорог поселения (за три года реализации программы).

3. Паспортизировать автомобильные дороги сельского поселения с занесением результатов обследования в автоматизированный банк данных ТИТУЛ-2005 (версия базы данных 128).
Приложение № 1

к муниципальной целевой программе 
«Модернизация и развитие дорог общего пользования местного значения 
Красногвардейского сельского поселения 
Советского района Республики Крым 
на 2018-2020 годы»
МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы «Модернизация и развитие дорог общего пользования местного значения Красногвардейского сельского поселения Советского района 
Республики Крым  на 2018-2020годы» 
Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы ««Модернизация и развитие дорог общего пользования местного значения Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым  на 2015-2017 годы» осуществляется администрацией Красногвардейского сельского поселения   путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности R рассчитывается по формуле:
                     Кр тек/Кр план

                          R = ------------------------- x 100%

                                  F тек / F план

        где:

К р план — плановое значение целевого показателя (индикатора);

К р тек — текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);

F тек — сумма финансирования (расходов) на текущую дату;

F план — плановая сумма финансирования по Программе.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются целевые показатели (индикаторы), приведенные в таблице № 1 Программы.

При значении комплексного показателя эффективности R свыше 80% эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

