
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СОВЕТСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 63
от  29.05. 2017 года
с. Красногвардейское 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к
отопительному сезону администрации Красногвардейского
сельского поселения на 2017-2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», на основании действующего законодательства, руководствуясь Уставом муниципального образования Красногвардейское  сельское поселение Советского района Республики Крым, администрация Красногвардейского сельского поселения  Советского  района Республики Крым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
[bookmark: sub_1]1.Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному сезону администрации Красногвардейского сельского поселения на 2017-2018 год (Приложение 1).
2.Обнародовать  настоящее Постановление на информационном стенде Администрации Красногвардейского сельского поселения.
3.Разместить настоящее Постановление на официальной Интернет-странице Советского района Республики Крым в разделе «Муниципальные  образования Советского района Красногвардейское сельское поселение».
4.Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель Красногвардейского сельского совета-
Глава администрации
Красногвардейского сельского поселения				Л.Н. Шкурина



Приложение № 1
к Постановлению администрации
Красногвардейского сельского поселения
от 29.05.2017г. № 63
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
на 2017-2018 ГОД
	№п/п
	Запланированные мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные исполнители

	1
	Организация содержания автомобильных дорог на территории поселения в осенне-зимний период 2017-2018г
	С 01.01.2017-по 01.04.2018
	Администрация Красногвардейского с/п

	2
	Проверка готовности водоснабжающей организации к работе в осенне-зимний период с составлением актов
	До 01.10.2017г
	Заяц В.П.

	3
	Проведение работ по реализации энергосберегающих мероприятий на объектах муниципальной формы собственности, в том числе эксплуатируемых бюджетными организациями
	С 19.06.2017 по 01.06.2018
	Администрация Красногвардейского с/п

	4
	Организация работ по информированию населения о необходимости экономии потребляемых энергоресурсов
	постоянно
	Администрация Красногвардейского с/п

	5
	Провести проверку отопительной системы в административном здании
	До 15 октября2017г
	Администрация Красногвардейского с/п

	6
	Произвести проверку прибора учета холодного водоснабжения
	До 15 октября 2017г
	Администрация Красногвардейского с/п



Председатель Красногвардейского сельского совета-
Глава администрации
Красногвардейского сельского поселения				Л.Н. Шкурина
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