АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОВЕТСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 63

от  29.05. 2017 года

с. Красногвардейское

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к

отопительному сезону администрации Красногвардейского

сельского поселения на 2017-2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», на основании действующего законодательства, руководствуясь Уставом муниципального образования Красногвардейское  сельское поселение Советского района Республики Крым, администрация Красногвардейского сельского поселения  Советского  района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному сезону администрации Красногвардейского сельского поселения на 2017-2018 год (Приложение 1).

2.Обнародовать  настоящее Постановление на информационном стенде Администрации Красногвардейского сельского поселения.

3.Разместить настоящее Постановление на официальной Интернет-странице Советского района Республики Крым в разделе «Муниципальные  образования Советского района Красногвардейское сельское поселение».

4.Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель Красногвардейского сельского совета-

Глава администрации

Красногвардейского сельского поселения				Л.Н. Шкурина

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Красногвардейского сельского поселения

от 29.05.2017г. № 63

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

на 2017-2018 ГОД

| №п/п | Запланированные мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация содержания автомобильных дорог на территории поселения в осенне-зимний период 2017-2018г | С 01.01.2017-по 01.04.2018 | Администрация Красногвардейского с/п |
| 2 | Проверка готовности водоснабжающей организации к работе в осенне-зимний период с составлением актов | До 01.10.2017г | Заяц В.П. |
| 3 | Проведение работ по реализации энергосберегающих мероприятий на объектах муниципальной формы собственности, в том числе эксплуатируемых бюджетными организациями | С 19.06.2017 по 01.06.2018 | Администрация Красногвардейского с/п |
| 4 | Организация работ по информированию населения о необходимости экономии потребляемых энергоресурсов | постоянно | Администрация Красногвардейского с/п |
| 5 | Провести проверку отопительной системы в административном здании | До 15 октября2017г | Администрация Красногвардейского с/п |
| 6 | Произвести проверку прибора учета холодного водоснабжения | До 15 октября 2017г | Администрация Красногвардейского с/п |

Председатель Красногвардейского сельского совета-

Глава администрации

Красногвардейского сельского поселения				Л.Н. Шкурина